Uchazeči v uvedeném návrhu doplní údaje na žlutě vyznačených místech.

SmlouvA o dílo

(dále jen Smlouva)

na  realizaci veřejné zakázky „Město Mnichovo Hradiště - rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ uzavřená  dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „NOZ“), mezi smluvními stranami:

**Objednatel: Město Mnichovo Hradiště**

**Oprávněný zástupce**

**zadavatele:** Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., starosta

**Kontaktní osoba:** Ing. Pavel Král

Tel.: +420 326 776 725, E-mail: pavel.kral@mnhradiste.cz

**IČ/DIČ:** 00238309/CZ 00238309

**Sídlo:** Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

Číslo datové schránky zadavatele: 8ztb4jw

**Webový portál:** http://www.mnhradiste.cz/

**a**

|  |  |
| --- | --- |
| **Zhotovitel:** |  |
| **Oprávněný zástupce:** |  |
| **Zapsaný:** | v OR vedeném u .........................., oddíl ..........., vl. ............... |
| **Právní forma:** |  |
| **IČ/DIČ:** |  |
| **Sídlo/místo podnikání:** |  |
| osoba oprávněná jednat  ve věcech smluvních: |  |
| kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……….……….…………………… | |
| osoba oprávněná jednat ve věcech technických: |  |
| kontaktní údaje: telefon:…………………………………., e-mail:……………….…………………… | |

1. **Předmět díla**
   1. **Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo – realizaci veřejné zakázky „Město Mnichovo Hradiště - rozšíření Městského kamerového dohlížecího systému“ tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami (dále jen „dílo“) závazek Objednatele Zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.**
   2. **Dílo zahrnuje zejména dodávku, instalaci a oživení 2 kamer v rámci rozšíření městského kamerového dohledového systému ve městě Mnichovo Hradiště** **včetně příslušenství a souvisejících prací. Realizace díla je vymezena touto Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci předmětu díla dodržovat mimo této Smlouvy také ujednání obou výše uvedených dokumentů, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětnou zadávací dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen.**
   3. **Součástí díla jsou i práce v této Smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých Zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem má nebo by měl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto Smlouvou sjednanou cenu díla.**
   4. **Předmět díla je spolufinancován z Programu prevence kriminality na místní úrovni 2018 Ministerstva vnitra ČR.**
2. **Termíny plnění díla**
   1. **Termín předání místa plnění: 20.8.2018 až 20.9.2018.**
   2. **Termín dokončení a předání díla Zhotovitelem Objednateli: do 40 dnů od předání místa plnění.**
3. **Cena díla**
   1. **Cena díla činí: ………………….. Kč bez DPH**

**………………….. Kč DPH**

**………………….. Kč včetně DPH.**

1. **Platební podmínky**
   1. **Objednatel neposkytuje zálohy.**
   2. **Platba proběhne v českých korunách.**
   3. **Po předání a převzetí díla bude Zhotovitelem vystavena jedna faktura, která je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.**
   4. **Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.**
   5. **V případě zjištění drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si Objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezvadného předání.**
2. **Podmínky provádění díla**
   1. **Zhotovitel je povinen odvádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.**
   2. **Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.**
   3. **Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy.**
   4. **Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.**
   5. **Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.**
   6. **Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo a dílo vlastní se řídí § 2599 až § 2603 NOZ.**
   7. **Objednatel kontroluje provádění prací a má proto přístup prostřednictvím stanovené osoby na předané místo plnění. Na požádání je Zhotovitel povinen předložit Objednateli veškeré doklady o provádění prací.**
   8. **Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně vlastního díla, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.**
   9. **Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 2 mil. Kč. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy.**
   10. **Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.**
   11. **Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.**
   12. **Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.**
   13. **Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.**
   14. **Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené všemi osobami a subjekty (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění předmětného díla, a to po celou dobu realizace, tzn. do převzetí díla Objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností Objednateli nebo třetí osobě na zdraví nebo majetku.**
3. **Záruky a reklamace**
   1. **Záruční doba na montážní práce je 36 měsíců, záruční doba na technologie je stanovena podle údaje výrobce.**
   2. **Záruční doba začíná běžet protokolárním bezvadným předáním díla.**
   3. **Reklamace se uplatňuje písemnou formou.**
4. **Smluvní pokuty**
   1. **Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.**
   2. **Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.**
   3. **Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.**
5. **Zvláštní ujednání**
   1. **Zhotovitel bere na vědomí, že podpisem této Smlouvy se stává osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.**
6. **Závěrečná ustanovení**
   1. **V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.**
   2. **Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.**
   3. **Smluvní stran se dohodly, že na sebe přebírají nebezpečí změny okolnosti v souladu s § 1765 odst. 2) NOZ.**
   4. **Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.**
   5. **Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.**
   6. **Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.**
   7. **Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.**
   8. **Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.**
   9. **Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“).**
   10. **Smluvní strany tímto výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna v souladu s ustanoveními zákona o registru smluv.**
   11. **Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra ČR zveřejní Objednatel. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.**
   12. **Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.**
   13. **Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít smlouvu, že si tuto smlouvu přečetly a s celým jejím obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.**

**Příloha: Výkaz výměr**

|  |  |
| --- | --- |
| **V Mnichově Hradišti dne ............ 2018** | **V …………………….…dne ………….. 2018** |
| **podpis:**  **………………………………………….** | **podpis:**  **………………………………………….** |
| **za Objednatele** | **za Zhotovitele**  ***........................................................................***  ***.......................................................................***  ***jméno, příjmení, titul a funkce ve společnosti Zhotovitele*** |